鸿福园排洪渠二期的监理

随机抽取法招标文件

- 招标编号：    建盛施招仙字[2019]050号

工程名称：鸿福园排洪渠二期的监理

招  标  人：    仙游县文兴投资有限公司    （盖章）

招标代理单位：     福建建盛工程管理有限公司        （盖章）

日期：2019年11月

总   目   录

第一部分  投标须知

一  投标须知前附表

二  投标须知

（一）  总则

（二）  招标文件

（三）  投标文件的编写

（四）  投标文件的递交

（五）  评标细则

（六）  授予合同

（七）  标后管理

第二部分  合同条款

第三部分　工程技术规范及监理要求

第四部分  投标文件组成（格式）

第五部分　图纸和技术资料

第一部分   投标须知

一、投标须知前附表

|  | 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称 | 鸿福园排洪渠二期的监理 |
|  | 2 | 建设地点 | 仙游县 |
|  | 3 | 建设规模 | 约170万元 |
|  | 4 | 承包方式 | 固定合同价包干 |
|  | 5 | 质量标准 | 符合国家规范要求 |
|  | 6 | 招标范围 | 工程施工范围内全过程监理（包括施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段） |
|  | 7 | 服务工期 | 监理总工期：施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位。 |
|  | 8 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 9 | 投标人资质等级要求 | 具备承担本工程项目的监理能力并具备主管部门核发有效的水利水电工程施工监理丙级及以上资质（不分主、增项差别）承诺配备名单人员有效岗位证书 （标后按实际需要提供） 注:因水利工程的监理单位资质比较紧缺且本工程需要监理单位到水务局做备案手续. |
|  | 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 |  | 招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。 |  |

| 12 | 网上澄清和修改 | 投标人对招标文件、施工图纸等存有异议的，可不署名于 2019年 11 月 18日 17 时前将疑问材料以书面形式提交至福建建盛工程管理有限公司，招标人于2019年 11 月 19 日 17 时前书面形式将答疑内容通知各投标人。 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金为：贰仟元整（￥2000元整），采用现金缴纳。 |
| 15 | 工程投标 报价依据 | 按招标文件有关规定 |
| 16 | 工程施工 监理费用 | 工程监理服务收费按人民贰万捌仟元（￥28000元）包干计取。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：福建建盛工程管理有限公司 地点：仙游县建工投资集团有限公司会议室 时间： 2019 年 11 月 26 日 10 时 00 分 |
| 19 | 开 标 | 开标时间：2019 年11月 26 日 10 时 00 分 地点：仙游县建工投资集团有限公司一楼会议室 |
| 20 | 评标方法 | 随机抽取法 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额10%。 |
| 备 注 |  |  |

二、投标人须知

（一）总  则

1 、鉴于仙游县文兴投资有限公司作为拟建鸿福园排洪渠二期的监理具备招标工程项目施工监理招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。

2、本招标工程项目为监理招标。

3、利益冲突

投标人与本项目的招标代理单位和设计单位不得有任何的从属关系或者其他利害关系。

4  招标工程项目说明

4.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，通过公开招标方式选定承包人。

4.2本招标工程项目名称：见投标须知前附表第1项。

4.3本招标工程项目建设地点：见投标须知前附表第2项。

4.4本招标工程项目建设规模：见投标须知前附表第3项。

5   招标范围、工程质量、工期要求及承包方式

5.1本招标工程项目承包方式：见投标须知前附表第4项。

5.2本招标工程项目工程质量标准：见投标须知前附表第5项。

5.3本招标工程项目的招标范围：见投标须知前附表第6项。

5.4本招标工程项目要求工期：见投标须知前附表第7项。

6   资金来源

6.1  本招标项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本招标工程项目施工合同项下的合格支付。

7   现场踏勘

7.1  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.2  参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

7.3　投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场和施工条件。

8  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

9　投标有效期

9.1  投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

9.2  在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复公布在仙游县交通运输局上。

10  投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

11  招标人将对本招标工程项目投标人进行资格后审。

12  为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，须满足投标须知前附表第9项要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，提交的投标文件应包括前附表第9项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

13  本招标工程项目不接受联合体投标。

（二）  招标文件

14     招标文件

14.1   招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、施工图纸以及答疑、修改和澄清文件组成。

14.2   投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

15  现场踏勘

15.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

15.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

15.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

16    招标文件的澄清及修改

投标人对招标文件、施工图纸等存有异议的，可不署名于 2019年 11 月  18 日 17 时前将疑问材料以书面形式提交至福建建盛工程管理有限公司，招标人于2019年 11 月 19 日  17 时前书面形式将答疑内容通知各投标人。

17　 工程施工监理费用

17.1.工程监理服务收费按人民币贰万捌仟元（￥28000元）包干计取。

17.2投标人在投标报价时应充分考虑工程延期风险，中标后不另行计取监理延期的相关费用。

17.3投标人投标报价高于或低于本工程施工监理服务收费标准的按废标处理。

18  　投标工期及质量

18.1　本工程招标人要求总工期：施工前15天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位。

18.2　本招标工程项目质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准以上，且在实施过程中必须按《莆田市普通公路工程质量管理实施细则（试行）》（莆交规建〔2013〕146号）执行。

18.3  投标保证金

18.3.1投标保证金:贰仟元整（￥2000元整），采用现金方式缴纳

19 　履约保证金

19.1中标单位须缴纳履约保证金并签订合同。待工程交工验收合格后28日内无息退还。

20  若本项目无监理单位参与投标，业主有权直接委托有相关资质的监理单位承担本项目施工监理。

（三） 投标文件的编写

投标文件由投标函投标文件、投标申请资料和招标文件要求提供的相关证件组成。

21　　投标文件的语言及计量单位

21.1  投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

21.2  除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。

22　投标文件的获取：

对愿意参加本工程项目招投标的，请拟派本单位的工作人员到福建建盛工程管理有限公司报名参加投标。报名参与投标时间：2019年11月12日至2019年11月18日上午8点-11点,下午3点-5点。

23．投标文件由下列内容组成

23.1承诺函；

23.2法定代表人资格证明书（格式）；

23.3法定代表人授权委托书（格式）；

23.4、营业执照副本复印件；

23.5、资质证书副本复印件

23.6、注册监理工程师证书复印件；

23.7、银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

24．　投标文件的签署及规定

24.1  组成投标文件的各项材料均应遵守本须知第23条中所规定。

24.2  投标文件须按招标文件提供的格式要求签字和盖章。由委托代理人签字和盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件中投标文件封面、投标函、投标函附录、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、承诺书、投标人认为须提供的资料等签字盖章的地方没有投标单位法定代表人或没有法定代表人正式授权的投标人代表签字盖章的，属无效文件，作废标处理。

24.3  投标人应提交投标文件正本一份，副本三份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋后，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

24.4 投标文件有涂改、插字的地方需加盖投标人公章或校对章。

24.5　投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四） 投标文件的递交

25 投标文件包封组成：由投标函投标文件及投标申请资料组成投标文件；再将投标文件一起放入一个密封袋后中。密封袋上应写明：①招标人名称；②招标项目名称；③投标人名称；④“开标时间前不得开封”的字样，并在封口上加盖投标人单位公章。投标文件包封密封情况不作为是否废标的条件。

25.1投标文件份数:投标函投标文件及投标申请资料（正本一份、副本三份）。

25.2投标文件的提交和投标截止时间:2019年 11月26日上午10点00分，提交投标文件地点为：仙游县建工投资集团有限公司会议室 。

25.4投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收，投标截止后送达的投标文件，招标人均不予接收。投标人应对所递交的投标文件外包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

25.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，则本次招标流标。招标人有权直接委托有相关资质的监理单位承担本项目监理，监理服务费按本招标文件执行。

（五）  开标、评标及定标

26  开标

26.1开标会定于2019年11月26 日10时  00  分在仙游县建工投资集团有限公司会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。（至投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。）

26.2资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

26.3开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3) 抽签确定进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。投标人少于15家(含15家)的，全部进入查验投标人及其代表的身份程序；投标人超过15家的，随机抽取10家进入查验投标人及其代表的身份程序。确定进入身份查验的程序是由投标人以递交文件先后依次抽取顺序号，然后由招标人先后抽出10个球为对应号，最后由投标人顺序号的先后依次抽取入围号，对应的投标人进入查验投标人及其代表的身份程序。开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃。

(4)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按投标须知第25.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件及资格后审需提供证书原件的；

2) 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式编制或未按要求签字、盖章的；

(5)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期及其它必要的内容。

27.评标

27.1  资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

27.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

27.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的。

28  确定中标人

28.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

28.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

28.2.1招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

28.2.2公开随机抽取采取三轮抽取法,第一轮抽取顺序号,第二轮抽取中标对应号,第三轮抽取中标单位；

28.2.3采取三轮抽取法，由每个审查合格的投标人第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号；第二轮由招标人随机抽取一个对应号；第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标候选人。

28.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

28.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

28.5 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

(六) 授予合同

30  签订合同

30.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

31 履约担保

31.1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金（减去投标保证金部分）必须用现金汇入招标人的指定账户。履约保证金在工程交工验收合格后28日内一次性无息返还。

31.2　投标人必须完成招标文件规定范围内的所有工程监理，没有完成的，其履约保证金不予退还。

## 第二部分  合同条款

1、本工程施工监理合同采用国家建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0202）。

一、合同示范文本

第一  建设工程委托监理合同

委托人                            与监理人

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、监理招标文件、答疑纪要、监理投标书及中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自    年    月    日开始实施，至    年    月    日完成。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（盖章）           监理人：（签章）

住所：                    住所：

法定代表人：（签章）       法定代表人：（签章）

开户银行：                开户银行：

帐号：                    帐号：

邮编：                    邮编：

电话：                    电话：

本合同签订于：    年    月    日

第二 专用条件

第二条  本合同适用的法律及监理依据：《合同法》及现行国家法律、法规。

第四条  监理范围和监理工作内容：按施工图设计要求全过程监理。

第九条  外部条件包括：发生地震、台风、洪水暴雨等自然灾害，不可抗力应以当地政府有关部门发布为准。

- 委托人应提供的工程资料及提供时间：

第十一条  委托人应在 5 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：   无

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：     无

补偿金额=  无

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供   名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供  0 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

- 本工程不预付工程监理酬金。

（2）工程监理服务收费按人民贰万捌仟元（￥28000元）计取。不计延期及其他任何监理费（不因工期变化或造价增加而调整监理费）。税金费及乙方在履行本监理服务合同的活动中所产生的及所需的任何费用均视为已包含在该监理服务费包干价中，由乙方承担。

（3）投标人在投标报价时应充分考虑工程延期风险，中标后不另行计取监理延期的相关费用。监理服务费支付时，监理单位应按工程进度做好工程相关内业提供招标人审查，如没有及时提交或审查不合格，招标人可以不予支付监理服务费。

（4）待工程量完工后付50%，待资料提交齐全并通过交工验收合格后付至90%，余下10%待保修期（保修期二年）满后15日内一次付清。

第四十一条  双方同意用 转帐形式 支付报酬， 按 人民币  汇率计付。

第四十五条  奖励办法：      /

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成局面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：

履约担保

中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金（减去投标保证金部分）必须用现金汇入招标人的指定账户。履约保证金在工程交工验收合格后28日内一次性无息返还。

二、合同条款

1、签订合同

（1）招标人与中标人应于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程委托监理合同。双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）中标人如不按本文件上述条款的规定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除投标。出现此种情形，在报请招投标监督管理机构同意后，招标人可重新招标确定中标人。

（3）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目施工监理(转包)给他人。

2、质量和验收

（1）本工程质量要求达到合格，且在实施过程中必须按《莆田市普通公路工程质量管理实施细则（试行）》（莆交规建〔2013〕146号）执行。

（2）中标人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、施工合同、图纸会审纪要等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准实施监理，并保证工程质量达到合格。

（3）若中标人的责任造成工程质量不合格的，中标人应无偿再负责项目施工监理至合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由中标人酌情负责。

（4）中标人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供工程施工监理质量评估报告。

3、付款方式：

（1）工程预付款：本工程不支付工程预付款。

（2）待工程量完工后付50%时，待资料提交齐全并通过交工验收合格后付至90%，余下10%待保修期（保修期二年）满后15日内一次付清。

（3）监理服务费支付时，监理单位应按工程进度做好工程相关内业提供招标人审查，如没有及时提交或审查不合格，招标人可以不予支付监理服务费。

4、违约责任：

（1）违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分予以分包或非法转包，发包人没收监理人的履约担保金并有权终止合同，同时可视情况最高可按监理合同总价的10%对监理人课以违约金。

（2）该工程中标时所承诺的总监或驻地监理工程师等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的；监理单位应提供相关证明，经建设单位同意后，报行政监督部门审批后方可变更，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。主要管理人员变更经行政监督部门审批后，项目建设单位应将人员变更基本情况及变更原因在原发布的招标投标网上向社会公告。若更换总监理工程师，则发包人有权对监理单位处以人民币5000元/人·次的违约金；其余监理人员更换，则发包人有权对监理单位处以人民币违约金标准1000元/人·次。

（3）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员每个月的工作日以满足工程需要为前提，不得在其它项目兼任监理职务。无论出于何种原因需要暂时离开现场时，必须提请发包人批准后方能离开。检查时，若总监擅自离岗，罚1000元/人·次（县区检查）、3000元/人·次（市检查）、6000元/人·次（省检查），若其他监理人员擅自离岗，罚500元/人·次（县区检查）、1500元/人·次（市检查）、3000元/人·次（省检查）。超过五天,则视为该监理人员未到位,监理人应按合同要求更换。

上述违约金发包人在通知监理人后，将从应支付给监理人的任何款项中扣除。违约金处理并不免除监理人按照合同所应承担的责任和义务，监理人应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处理。

二、发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的规定，并因此造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，赔偿金等于监理人的直接经济损失。

（1）赔偿的限额

监理人的累计赔偿限额：监理人的累计赔偿（含发包人按监理合同的规定课以的违约金）限额为监理合同总价的10%。当达到此限额时，发包人有权单方面中止监理合同，并没收监理人的履约担保金。

发包人的累计赔偿限额：发包人据实赔偿监理人的直接经济损失。

（2）发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的规定，并因此造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，赔偿金等于监理人的直接经济损失。

（3）赔偿的限额

监理人的累计赔偿限额：监理人的累计赔偿（含发包人按监理合同的规定课以的违约金）限额为监理合同总价的10%。当达到此限额时，发包人有权单方面中止监理合同，并没收监理人的履约担保金。

发包人的累计赔偿限额：发包人据实赔偿监理人的直接经济损失。

5、合同协议条款除上述主要内容及示范文本规定的通用条款外，中标后应按招标文件约定签订合同。

三、合同格式

合同协议书格式详《建设工程委托监理合同(示范文件)》（GF-2000-0202）第一部分内容。

鸿福园排洪渠二期的监理

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投  标  人：        （投标单位全称）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

编制时间：

投标文件目录

1、承诺函；

2、法定代表人资格证明书（格式）；

3、法定代表人授权委托书（格式）；

4、营业执照副本复印件；

5、资质证书副本复印件

6、注册监理工程师证书复印件；

7、银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

### (一)、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {项目编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、施工合同、工程建设标准及其他有关文件后，我方监理酬金愿以               的投标报价，并按上述施工图纸、施工合同、工程建设标准的条件要求承担上述工程施工监理。

2、我方已详细审核全部招标文件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期             内完成并移交全部资料。

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5、一旦我方中标，我方将派             为本工程项目总监理工程师。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

9、我方保证：我方不存在招标文件要求“投标人不得存在情形之一”规定的任一情形。

10、我方承诺，若有违反《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的处理。

投  标  人：                                      （投标单位全称）

单 位 地址：_________________________________________________  ___

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

邮政编码：__________    电话： ___________     传真：_____________

日期：_____年____月____日

### （二）企业和人员的证书、证件复印件：

### （1）企业营业执照副本

### （2）企业资质证书副本

### （3）注册监理工程师证书

### （4）有效的银行开户许可证(或开户核准通知书)

（5）安全生产许可证

### 以上证书、证件均须在有效期内或经年检有效，复印件须加盖公章。

(三)、法定代表人资格证明书（格式）

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号：                                       系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

(四)、法定代表人授权委托书（格式）

本人        (姓名)系           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　                 (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

（五）承诺书

（招标人全称）

1、我公司企业资质为                         级，目前没有处于被停业、停标。

2、我公司目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

3、我公司在此承诺，公司现有的资金能够满足招标工程监理项目所需的流动资金。

4、我公司拟用于本招标监理工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。

5、我司现承诺承担本工程的总监理工程师为  （姓名）   ，我司经莆田市行政服务中心信息库登记的在册有效人员符合监理投标邀请书要求的人员配备标准。（按实际情况配备）

6、我公司近一年内没有骗取中标、没有发生重大工程质量事故。

7、我公司近一年内（即递交投标申请书当日与上年度同月同日）没有下列严重违约行为：

（1）同一项目因投标承诺的项目监理人员不到位或监理现场质量安全监理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次及以上的；

（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；

（3）因申请人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的；

（4）因中标人原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；

（5）因拖欠监理职工工资款被有关部门通报的。

8、 我公司所提供资格后审申请书中的所有材料均真实有效。

9、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

以上承诺情况属实，如有虚假，愿接受招标人和相关部门作出的处理决定。

投标申请人：(盖单位章)

法定代表人： (签字或盖章)

年   月   日